АДМИНИСТРАЦИЯ

БАЛКО-ГРУЗСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16 сентября 2020 г                                  № 75                                   х. Мирный

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы «Энергоэффективности и развития энергетики на территории Балко-Грузского сельского поселения на 2019 – 2030 г.» за 2019 год

В соответствии с постановлением Администрации Балко-Грузского сельского поселения от 18.06.2018 № 92 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Балко-Грузского сельского поселения», руководствуясь пунктом 11 части 2 статьи 31 Устава муниципального образования «Балко-Грузское сельское поселение»,

постановляю:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Энергоэффективности и развития энергетики на территории Балко-Грузского сельского поселения на 2019 – 2030 г.» за 2019 год согласно приложению к постановлению.

2. Разместить отчет о реализации муниципальной программы  «Энергоэффективности и развития энергетики на территории Балко-Грузского сельского поселения на 2019 – 2030 г.» за 2019 год на официальном сайте Администрации Балко-Грузского сельского поселения в разделе «Муниципальные программы».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Балко-Грузского сельского поселения                                     Н.В. Шаповалова

Приложение

к постановлению Администрации

Балко-Грузского сельского поселения

от 16 сентября 2020 г. № 75

Отчет о реализации муниципальной программы «Энергоэффективности и развития энергетики на территории Балко-Грузского сельского поселения на 2019 – 2030 г.» за 2019 год

1. Конкретные результаты, достигнутые за 2019 год

Муниципальная программа «Энергоэффективности и развития энергетики на территории Балко-Грузского сельского поселения на 2019 – 2030 г.» была утверждена постановлением Администрации Балко-Грузского сельского поселения от 10.12.2018 № 121.

Данная программа направлена на достижение следующих целей:

- Обеспечение рационального использования энергетических ресурсов за счет реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности;

- Снижение расходов местного бюджета на оплату энергетических ресурсов;

- Снижение потерь энергоресурсов;

- Улучшение экологической ситуации.

2. Результаты реализации основных мероприятий, а также сведения о достижении контрольных событий

Муниципальная программа включает в себя 2 подпрограммы:

1. «энергоэффективность».

2. «энергоэффективность и энергосбережение в МБУК БГСП «Луначарский СДК»».

В рамках подпрограммы 1 предусмотрено выполнение одного основного мероприятия по содержанию уличного освещения 86,1 тыс.руб..

В рамках подпрограммы 2 также предусмотрено выполнение одного основного мероприятия- расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МБУ по энергоэффективность и энергосбережение – 47,9 тыс.руб..

Подробные сведения о результатах реализации контрольных событий муниципальной программы приведены в приложении к настоящему отчету.

3. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

Для успешной реализации Программы и достижения ожидаемых результатов необходимо выполнение всех запланированных мероприятий и достижения плановых значений показателей (индикаторов), а также проведение оценки эффективности реализации Программы для своевременного выявления факторов риска, оказывающих негативное влияние на основные параметры программы и принятие необходимых мер для их минимизации.

Корректировка целевых показателей реализации муниципальной программы не требуется.

Для достижения ожидаемых результатов реализации муниципальной программы необходима ее дальнейшая реализация.

Приложение

к отчету о реализации муниципальной

программы Балко-Грузского сельского поселения

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм и

мероприятий муниципальной программы «Энергоэффективности и развития энергетики на территории Балко-Грузского сельского поселения на 2019 – 2030 г.», а также контрольных событий муниципальной программы

за 2019 г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, программы | Ответственный исполнитель заместитель руководителя ОИВ/ФИО) |  | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1 «Энергоэффективность» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | техническое обслуживание приборов учёта (замена эл.ламп и профилактика приборов учёта) – 86,1 тыс. руб.; |  | Администрация Балко-Грузского сельского поселения | 2019 | 2030 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Повышение уровня энергосбережения | Достигнуто Частично произведена замена светильников на энергосберегающие. Финансирование не предусмотрено |  |
| Подпрограмма 2 «Энергоэффективность и энергосбережение в МБУК БГСП «Луначарский СДК»». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | предоставление подведомственному учреждению культуры субсидии на обеспечение деятельности программного характера, связанной с выполнение муниципального задания сельскими домами культуры и сельскими клубами на осуществление мероприятий по энергоэффективности и энергосбережению -(обучение энергоэффективности и энергосбережению -4,4 тыс. руб., ремонт и замена приборов учёта и эл.ламп на энергосберегающие -3,5 тыс.руб., замена окон на энергосберегающие – 40,0 тыс.руб. ) - 47,9 тыс.руб. |  | Администрация Балко-Грузского сельского поселения | 2019 | 2030 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Повышение уровня экономии энергоресурсов | Достигнуто Произведено информирование населения и учреждений о необходимости выполнения мероприятий в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности Финансирование не предусмотрено |  |