АДМИНИСТРАЦИЯ

БАЛКО-ГРУЗСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28 декабря 2023 г                                  № 161                                  х. Мирный

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы «Энергоэффективности и развития энергетики на территории Балко-Грузского сельского поселения на 2019 – 2030 г.» за 2023 год

В соответствии с постановлением Администрации Балко-Грузского сельского поселения от 18.06.2018 № 92 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Балко-Грузского сельского поселения», руководствуясь пунктом 11 части 2 статьи 31 Устава муниципального образования «Балко-Грузское сельское поселение»,

постановляю:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Энергоэффективности и развития энергетики на территории Балко-Грузского сельского поселения на 2019 – 2030 г.» за 2023 год согласно приложению к постановлению.

2. Разместить отчет о реализации муниципальной программы  «Энергоэффективности и развития энергетики на территории Балко-Грузского сельского поселения на 2019 – 2030 г.» за 2023 год на официальном сайте Администрации Балко-Грузского сельского поселения в разделе «Муниципальные программы».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Балко-Грузского сельского поселения                                     С.В. Ковалев

Приложение

к постановлению Администрации

Балко-Грузского сельского поселения

от 28.12.2023 г. № 161

Отчет о реализации муниципальной программы «Энергоэффективности и развития энергетики на территории Балко-Грузского сельского поселения на 2019 – 2030 г.» за 2023 год

1. Конкретные результаты, достигнутые за 2023 год

Муниципальная программа «Энергоэффективности и развития энергетики на территории Балко-Грузского сельского поселения на 2019 – 2030 г.» была утверждена постановлением Администрации Балко-Грузского сельского поселения от 10.12.2018 № 121.

Данная программа направлена на достижение следующих целей:

- Обеспечение рационального использования энергетических ресурсов за счет реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности;

- Снижение расходов местного бюджета на оплату энергетических ресурсов;

- Снижение потерь энергоресурсов;

- Улучшение экологической ситуации.

2. Результаты реализации основных мероприятий, а также сведения о достижении контрольных событий

Муниципальная программа включает в себя 2 подпрограммы:

1. «энергоэффективность».

2. «энергоэффективность и энергосбережение в МБУК БГСП «Луначарский СДК»».

В рамках подпрограммы 1 предусмотрено выполнение двух основных мероприятий

- техническое обслуживание приборов учёта  (замена эл.ламп и профилактика приборов учёта), увеличение мощности эл. сетей по обеспечению уличного освещения при плане 95,8  тыс. руб. – факт 95,7 местного бюджета на оплату энергетических ресурсов уличного освещения    Подробные сведения о результатах реализации контрольных событий муниципальной программы приведены в приложении к настоящему отчету.

3. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

Для успешной реализации Программы и достижения ожидаемых результатов необходимо выполнение всех запланированных мероприятий и достижения плановых значений показателей (индикаторов), а также проведение оценки эффективности реализации Программы для своевременного выявления факторов риска, оказывающих негативное влияние на основные параметры программы и принятие необходимых мер для их минимизации.

Корректировка целевых показателей реализации муниципальной программы не требуется.

Для достижения ожидаемых результатов реализации муниципальной программы необходима ее дальнейшая реализация.

Приложение

к отчету о реализации муниципальной

программы Балко-Грузского сельского поселения

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм и

мероприятий муниципальной программы «Энергоэффективности и развития энергетики на территории Балко-Грузского сельского поселения на 2019 – 2030 г.», а также контрольных событий муниципальной программы

за 2019 г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, программы | Ответственный исполнитель заместитель руководителя ОИВ/ФИО) |  | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1 «Энергоэффективность» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятия по содержанию уличного освещения (замена эл.ламп и профилактика приборов учёта), увеличение мощности эл. сетей по обеспечению уличного освещения –95,7 тыс. руб.; |  | Администрация Балко-Грузского сельского поселения | 2019 | 2030 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Повышение уровня энергосбережения | Достигнуто Частично произведена замена светильников на энергосберегающие. Финансирование не предусмотрено |  |