# РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЕГОРЛЫКСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

# «БАЛКО-ГРУЗСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

# АДМИНИСТРАЦИЯ

# БАЛКО-ГРУЗСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30 марта  2012 года                                  №   46. 2                      х. Мирный

# Об утверждении отчета о ходе работ

по муниципальной долгосрочной целевой

программе «Благоустройство территории

# Балко-Грузского сельского поселения

на 2011-2014 годы» по результатам за 2011 год»

В соответствии с пунктом 5.11 приложения № 1 постановления Администрации Балко-Грузского сельского поселения от 24.05.2010г. № 42 «О  порядке принятия  решения о разработке муниципальных долгосрочных целевых программ, их формирование и реализации и порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации муниципальных целевых программ в Балко-Грузском сельском поселении», руководствуясь пунктом 3 части 1 статьи 27 Устава  муниципального образования «Балко-Грузское сельское поселение»,

п о с т а н о в л я ю:

1.Утвердить отчет о ходе работ по результатам за 2011 год по муниципальной долгосрочной целевой программе «Благоустройство территории Балко-Грузского сельского поселения на 2011-2014 годы», утвержденной постановлением Администрации Балко-Грузского сельского поселения от 30 октября 2010 года № 138.1 «Об утверждении муниципальной долгосрочной целевой программы «Благоустройство территории Балко-Грузского сельского поселения на 2011-2014 годы», согласно приложению к настоящему постановлению.

2.Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

3.Постановление вступает в силу с момента подписания.

# Глава Балко-Грузского

сельского поселения                                      И.С.Гончаров

Приложение № 1

к постановлению Администрации

Балко-Грузского сельского поселения

от 30.03.2012 № 46.2

# I.ОТЧЕТ

о ходе работ по муниципальной долгосрочной целевой программе «Благоустройство территории Балко-Грузского сельского поселения на 2011-2014 годы» за 2011 год

| Мероприятия | Показатель результативности | Объем финансирования, тыс.руб. | Степень выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Показатель | ед. измерения | план | факт | отклон,% | План, тыс.руб. | Исполнено, тыс.руб. |  |
|  |  |  |  |  |  | Всего | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие | Всего | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие |  |
| Содержание сетей уличного освещения | Электроэнергия на уличное освещение | тыс. КВт.ч. | 146,6 | 146,6 | 0 | 701,9 | - | - | 701,9 | - | 701,9 | - | - | 701,9 | - | 100,0 |
| Содержание мест захоронения | Противоклещевая обработка | м2 | 55000 | 55000 | 0 | 10,9 | - | - | 10,9 |  | 10,9 | - | - | 10,9 | - | 100,0 |
| Прочие работы по благоустройству | уборка и буртовка мусора на территории несанкционированных свалок , покос травы пролетов улиц, проведение месячника по благоустройству территории сельского поселения и «субботников», временная занятость несовершеннолетних в возрасте от14до18 лет через ЦЗН, предоставление работы безработным гражданам через ЦЗН |  |  |  |  | 101,1 | - | - | 101,1 |  | 101,0 | - | - | 101,0 |  | 100,0 |
| Озеленение | приобретение саженцев цветов | тыс. шт. | 0,4 | 0,4 | 0 | 5,8 | - | - | 5,8 |  | 5,8 | - | - | 5,8 |  | 100,0 |
| всего |  |  |  |  |  | 819,7 | - | - | 819,7 |  | 819,6 | - | - | 819,6 |  | 100,00 |

# II.СВЕДЕНИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ

реализации  программных мероприятий муниципальной долгосрочной целевой программы «Благоустройство территории Балко-Грузского сельского поселения на 2011-2014 годы»

Мероприятия программы в 2011 году первоначально предусматривали, что в сферу благоустройства будет направлено средств бюджета поселения 442,7 тыс.рублей

Фактическая потребность скорректировала направление средств местного бюджета и плановые назначения в сфере благоустройства составили 819,7 тыс.руб. на конец года , из них  фактическое освоение средств составило  819,6 тыс.руб., т.к. в течение года была необходимость в выделении дополнительных средств бюджета поселения на уличное освещение +322,6 тыс.рублей, на содержание мест захоронения +1,3 тыс.рублей , на прочие мероприятия (на уборку и буртовку мусора на территории несанкционированных свалок, временная занятость несовершеннолетних в возрасте от14до18 лет через ЦЗН, предоставление работы безработным гражданам через ЦЗН, погрузка поваленных деревьев ) + 53,0 тыс.рублей.

Степень освоения составила 100 %.

# III. ДАННЫЕ

о целевом использовании средств бюджета

тыс.руб.

| Мероприятия программы | 2011 год |
| --- | --- |
|  | План уточненный | факт |
| Содержание сетей уличного освещения | 701,9 | 701,9 |
| Содержание мест захоронения | 10,9 | 10,9 |
| Прочие работы по благоустройству | 101,1 | 101,0 |
| Озеленение | 5,8 | 5,8 |
| Итого: | 819,7 | 819,6 |
| Отклонения(+,-) |  | + 0,1 |

# IV. ИНФОРМАЦИЯ

о ходе и полноте выполнения программных мероприятий

Средства бюджета поселения, выделенные на реализацию Программы в 2011 году использовались строго по целевому назначению на выполнение программных мероприятий. Цель достигнута.

# V. ОЦЕНКА

эффективности результатов реализации муниципальной программы

Оценка эффективности результатов реализации Программы производится путем сравнения фактически достигнутых показателей:

| развитие положительных тенденций в создании благоприятной среды жизнедеятельности | достигнуто |
| --- | --- |
| повышение степени удовлетворенности населения уровнем благоустройства | достигнуто |
| улучшение технического состояния отдельных объектов благоустройства | достигнуто |
| улучшение санитарного и экологического состояния поселения | достигнуто |
| повышение уровня эстетики поселения | достигнуто |
| привлечение молодого поколения к участию в благоустройстве поселения | достигнуто |