РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЕГОРЛЫКСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«БАЛКО-ГРУЗСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ

БАЛКО-ГРУЗСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22 апреля 2014 года                             №   98                      х. Мирный

Об утверждении отчета о ходе работ

по муниципальной долгосрочной целевой

программе «Благоустройство территории

Балко-Грузского сельского поселения

на 2011-2014 годы» по результатам за 2013 год»

В соответствии с пунктом 5.5 приложения № 1 постановления Администрации Балко-Грузского сельского поселения от 09.04.2012г. № 55 «О  порядке принятия  решения о разработке муниципальных долгосрочных целевых программ, их формирование и реализации и порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации муниципальных целевых программ в Балко-Грузском сельском поселении», руководствуясь пунктом 3 части 1 статьи 27 Устава  муниципального образования «Балко-Грузское сельское поселение»,

п о с т а н о в л я ю:

1.Утвердить отчет о ходе работ по результатам за 2013 год по муниципальной долгосрочной целевой программе «Благоустройство территории Балко-Грузского сельского поселения на 2011-2014 годы», утвержденной постановлением Администрации Балко-Грузского сельского поселения от 30 октября 2010 года № 138.1 «Об утверждении муниципальной долгосрочной целевой программы «Благоустройство территории Балко-Грузского сельского поселения на 2011-2014 годы» с учетом изменений и дополнений, согласно приложению к настоящему постановлению.

2.Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

3.Постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит обнародованию.

Глава Балко-Грузского

сельского поселения                                      И.Г.Дмитриев

Приложение № 1

к постановлению Администрации

Балко-Грузского сельского поселения

от 22.04.2014 № 98

I.ОТЧЕТ

о ходе работ по муниципальной долгосрочной целевой программе «Благоустройство территории Балко-Грузского сельского поселения на 2011-2014 годы» за 2013 год

| Мероприятия | Показатель результативности |  |  |  |  | Объем финансирования, тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Степень выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Показатель | ед. измерения | план | факт | отклон,% | План, тыс.руб. |  |  |  |  | Исполнено, тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Всего | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие | Всего | Федеральный бюджет |  |  | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие |  |  |
| Содержание сетей уличного освещения | Электроэнергия на уличное освещение | тыс. КВт.ч. | 147,1 | 147,1 | 0 | 694,8 | - | - | 694,8 | - | 694,8 |  | - | - |  | 694,8 | - |  | 100,00 |
| Содержание мест захоронения | Благоустройство территории кладбищ | м2 | 55000 | 55000 | 0 | 7,7 | - | - | 7,7 |  | 7,7 |  | - | - |  | 7,7 | - |  | 100,00 |
| Прочие работы по благоустройству | уборка и буртовка мусора на территории несанкционированных свалок , покос травы пролетов улиц, проведение месячника по благоустройству территории сельского поселения и «субботников», временная занятость несовершеннолетних в возрасте от14до18 лет через ЦЗН, предоставление работы безработным гражданам через ЦЗН, отлов безнадзорных животных |  |  |  |  | 115,8 | - | - | 115,8 |  | 115,8 |  | - | - |  | 115,8 |  |  | 100,00 |
| Озеленение | приобретение саженцев цветов | тыс. шт. | 0,4 | 0,4 | 0 | 5,9 | - | - | 5,9 |  | 5,9 |  | - | - |  | 5,9 |  |  | 100,0 |
| всего |  |  |  |  |  | 824,2 | - | - | 824,2 |  | 824,2 |  | - | - |  | 824,2 |  |  | 100,00 |

II.СВЕДЕНИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ

реализации  программных мероприятий муниципальной долгосрочной целевой программы «Благоустройство территории Балко-Грузского сельского поселения на 2011-2014 годы»

Мероприятия программы в 2013 году первоначально предусматривали, что в сферу благоустройства будет направлено средств бюджета поселения 764,3 тыс.рублей.

Фактическая потребность скорректировала направление средств местного бюджета и плановые назначения в сфере благоустройства составили 824,2 тыс.руб. на конец года , из них  фактическое освоение средств составило  824,2 тыс.руб., т.к. в течение года была необходимость, обусловленная недостаточной бюджетной обеспеченностью местного бюджета собственными средствами, в увеличении объемов бюджетных ассигнований за счет собственных средств бюджета сельского поселения на прочие работы по благоустройству.

Степень освоения составила 100,00 %.

III. ДАННЫЕ

о целевом использовании средств бюджета

тыс.руб.

| Мероприятия программы | 2013 год |  |
| --- | --- | --- |
|  | План уточненный | факт |
| Содержание сетей уличного освещения | 694,8 | 694,8 |
| Содержание мест захоронения | 7,7 | 7,7 |
| Прочие работы по благоустройству | 115,8 | 115,8 |
| Озеленение | 5,9 | 5,9 |
| Итого: | 824,2 | 824,2 |
| Отклонения(+,-) |  |  |

IV. ИНФОРМАЦИЯ

о ходе и полноте выполнения программных мероприятий

Средства бюджета поселения, выделенные на реализацию Программы в 2013 году использовались строго по целевому назначению на выполнение программных мероприятий. Цель достигнута.

V. ОЦЕНКА

эффективности результатов реализации муниципальной программы

Оценка эффективности результатов реализации Программы производится путем сравнения фактически достигнутых показателей:

| развитие положительных тенденций в создании благоприятной среды жизнедеятельности | достигнуто |
| --- | --- |
| повышение степени удовлетворенности населения уровнем благоустройства | достигнуто |
| улучшение технического состояния отдельных объектов благоустройства | достигнуто |
| улучшение санитарного и экологического состояния поселения | достигнуто |
| повышение эстетического уровня поселения | достигнуто |
| привлечение молодого поколения к участию в благоустройстве поселения | достигнуто |